江南大学设计学院展厅装饰工程

招标说明

一.投标人资格要求

投标人必须是在工商部门登记注册的独立法人,具有从事本项目所需的相关资质和实力。

二.项目说明及要求

工程说明：见附图及附页。

装饰所用材料的品牌及规格除图中指定外，其余材料的品牌及规格请投标单位在标书中标明，要求使用市场占有率较高的品牌产品。

本项目分项工程的设计、施工对承包单位如有特别资质要求，则由投标单位委托有相关资质的单位进行设计、施工，费用计入投标总价。

质量要求：一次性验收合格，若竣工验收综合评定工程质量达不到一次验收合格，则投标单位应承担违约责任，扣中标人中标价的3.0%作为违约金。

本项目报价包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金等全部费用。工程量清单计价采用综合单价计价，综合单价包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。不可竞争费中的现场安全文明施工措施费；工程定额测定费；安全生产监督费；劳动保险费；税金单独列出，计入总价。投标报价时，投标人结合本企业的技术水平、管理水平和工程实际，自主报价。

投标单位项目经理资质证书或注册建造师资质证书随投标文件一起递交，中标单位项目经理或注册建造师证书扣招标人处，项目结束后退还。

三.工期要求

2008年9月20日前完工。

四.投标时间及地点

2008年8月13日下午12：30-12：50。

无锡蠡湖大道1800号江南大学行政楼A201-1室。

五.招标文件及澄清

1．本招标说明及对本招标说明作修正的书面材料。

2．投标人在收到招标说明后，如有疑问需要澄清，应于投标日期3天前向招标人（见招标公告）提出，招标人作出的澄清以书面方式通知所有招标文件收受人。

六.投标文件内容

1. 报价表（开标一览表）（盖章）；2.企业法人授权委托书原件；3.单位营业执照、资质证书复印件（盖章）； 4.工程造价分析表；5. 工程方案及工期说明，项目主要管理技术人员介绍，配备的主要设备说明等；6.工程质量承诺及后期服务。

七.投标文件密封及数量

1．投标文件一式四份（包括正本一份，副本三份）。

2．投标人应将投标文件密封,并在封袋骑缝处加盖投标人公章。

3．封袋上应写明投标人名称、招标项目名称。

4．未按要求密封或逾时送达的标书将作废标处理。

八.约定付款方式及后期服务

竣工验收合格、审计结束后壹月内付至审定价款95%，留5%作为工程保修金，保修期满壹年后无质量问题退还保修金（不计利息）。

九．其它

评标小组将根据投标单位投标书的内容进行综合评分。确定中标单位。

投标人不得以低于成本价竞标，对招标文件提出的实质性要求和条件应作出完全响应。招标文件及投标文件作为合同附件有效。中标单位接到中标通知后，应在2日内与我方依据招、投标文件的内容签订合同。未中标单位的投标书等资料均由招标单位存档，不退回给投标单位。

评标结束后,招标人会把结果通知所有投标人。

江南大学招投标管理办公室

2008．8．8

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室：

我单位符合                                            项目招标公告中对投标人资质条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时将投标书及资质材料的原件及复印件送至你办参加投标。

投标单位名称：

印 章：

经办人：            联系电话：

年  月  日

本确认函请在投标前一天传真至0510-85917992