江南大学53组团公寓家具采购及安装招标说明

我校学生公寓53组团学生公寓家具采购及安装项目，按规定进行招标，现将有关问题说明如下：

一．投标对象：

投标单位必须具有相应的资质和生产规模并且对学生公寓配套家具有一定的生产安装经验。

- 二．招标要求：

- 投标单位必须提供有关资质文件、证书，主要包括企业营业执照、法定代表人委托书、产品检测报告等。

- 投标单位应提供企业概况介绍，主要包括：生产规模、技术力量、获得的各项荣誉等，同时提供类似工程实例两个以上。

- 家具式样根据图纸要求（家具图纸及床数统计表另行传真，共4页），总数为864套。板式家具颜色为榉木纹色。主材用三聚氰氨双贴面防火板，并符合GB18584 2001“室内装饰装修材料木家具中有害物质限量”的标准。板材厚度（图纸标明除外）为：台面板18 mm、竖板18 mm、横板16 mm。板材可用黑马、林盾2个品牌，希望有货源的厂家用黑马牌。五金件用国产优质产品，合页用弹簧合页，柜门、抽屉需安装铁片挂锁。

- 床板用6根840*35*35mm的木料横档及14根1900*50*15mm的杉木条。搁床板用4#角铁。每套家具配一张方凳。

- 家具总数量中会有约20张加长床，具体尺寸待正式加工制作时明确。

- 投标单位按上述要求做出详细的材料价格分析单，并说明产品的工艺和技术指标。在外观及功能不变的前提下允许对图纸内容作简单的合理改进。

- 投标单位须按要求生产实样1套（床、方凳及组合柜提供一人位含扶梯）和标书同时送至学校参加评标。

- 各投标单位的报价为包括运输、安装等所有费用在内的总价，要考虑一定的搬运距离。

- 三．付款方式：

预付款25%，安装结束付至70%，验收合格付至95%，余款保修期满结清。

四．服务承诺：

投标单位在标书中要对产品质量及售后服务作出承诺。产品保修期不少于一年。

五．工期要求:

投标单位要确保工期，并作出实质性承诺。学校要求7月15日进场安装， 8月10日前安装结束交付。

六、评标小组将根据投标单位投标书的内容进行综合评分，评分内容包括报价、企业规模和技术力量，资质状况、企业信誉，有关承诺等，综合得分最高者为中标单位。

七．中标单位依据投标书内容与我方签订合同，最终数量按实结算，产品生产前我方需实地复核。

八、开标一览表装订在标书第一页。投标单位把标书（一正三副）密封并骑缝加盖法人章，于6月22日下午1：30前送到江南大学招投标管理办公室 (样品需提前安装)。逾时送达或未按要求密封的标书将作废标处理。

江南大学招投标管理办公室

2009年6月 11日

江南大学53组团公寓家具评分办法

根据本项目的招标说明，结合我校实际情况，作如下规定：

一、评标办法：

本次评标采用综合计分评标办法（综合计分评定内容包括价格、付款承诺、样品、交货期、企业业绩及信誉、售后服务等内容）。

二、综合计分评标法的评分因素及分值分配：

1、价格                   69分

2、付款承诺               3分

3、样品质量               7分

4、交货期承诺             2分

5、企业业绩及信誉	        14分

6、售后服务               5分

三、评分标准：

（一）、价格    69分

1、评标价的确定，取各投标单位的投标总价的算术平均值。如有单位的投标价高于或低于平均价的15%，则不进入二次平均价，以二次平均价为评标价。

2、满足招标说明要求编制的投标书可得价格分的基本分64分。

3、参加投标的单位投标价与评标价的差与评标价的比值每减少1%在基本分的基础上加0.5分，最高不超过5分，每增加1%在基本分的基础上减0.5分，最多不超过5分，不足1%按内插法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

（二）、付款承诺     3分

付款方式：预付款25%，货全部发到工地付至70%，安装结束验收合格付至95%，留5%作质量保证金，保证金保修期满后付清。符合上述要求得1.5分，有一项不符要求不得分。如不需预付款加0.5分，保证金增加一个百分点加0.5分。本项最高不超过3分。

（三）样品质量        7分

三聚氰氨板用华能黑马牌得1分，结构合理得2分，质量符合要求得4分，否则适当扣分。

（四）、交货期承诺   2分

承诺确保招标单位要求的工期，违约罚款为推迟一天高于合同总价0.5%的得1分，违约罚款为推迟一天高于合同总价1%的得2分，不能确保工期或无罚款的不得分。

（五）、企业业绩及信誉  14分

1、生产规模、技术力量、生产能力、设备及企业业绩等，最高得11分。

2、 资料，招标说明中要求提供的资料齐全，并符合要求的得3分，资料不全或不符合要求的要适当减分。

（六）、售后服务     5分

保修期为一年的得3分，二年的得4分，三年的得5分。（留下的质量保证金按承诺的年限结清）

四、定标

1、根据各评委评分综合后按总分高低将投标人排列名次并确定中标单位。

2、中标价即为以后签订合同价，若有漏项等情况，则认为将其合并到其它内容中，招标单位不予承认（变更增减除外）。

3、未尽事宜由评标小组现场讨论决定。

江南大学招投标管理办公室

2009年6月11日

开标一览表

| 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 板材品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合柜 | 套 | 864 |  |  |  |  |
| 床 | 套 | 864 |  |  |  |  |
| 方凳 | 张 | 864 |  |  |  |  |
| 包装、运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 工期 | 进场、交货时间及经济处罚承诺 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |
| 保修期 | 留 %保修金按承诺年限 年结清 |  |  |  |  |  |

投标人（公章）                    被授权人（签名）

注：本表投标单位必须提供并装订在标书第一页。

投 标 承 诺 书

江南大学招投标管理办公室：

根据江南大学53组团公寓家具招标书的要求,           （全名、职务）经正式授权并经投标方                           （投标方名称、地址）的名义投标。

1.我方愿意遵守邀标文件中的各项规定，投标总人民币大写

（小写：                  元）我方同意本投标书自投标截止日起，直至中标签订合同生效时止，始终对我方具有约束力和有效。

2.我方已经详细阅读了全部的招标文件及附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.我方理解贵方并无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标。

4.我方同意贵方不负担我方的任何投标费用，不管是否中标同意把投标资料留给贵方存档。样品由贵方同意后自行运回。

5.我方同意贵方在开标后公布结果，如有异议在公布之时起24小时内书面向贵方招投标管理办公室或监察处提出。

6.所有有关本次投标的电（信）函请寄：

（授权代表）

（职务）

（投标方名称）

电话：

传真：

地址：

邮编：

2009年 月  日

（签字）                （以）                       （资格）

经授权并代表（投标单位全称、地址）

签署标书 。（单位盖章）

（装订在开标一览表后）