江南大学蠡湖校区停车场绿化工程

施工招标文件

项目编号：JDQT2011029

招标单位： 江 南 大 学

2011年10月25日

## 目    录

- 投标须知及投标须知前附表

- 合同条款

第三章　合同文件格式

第四章    工程量清单

第五章   投标文件商务部分格式

第六章   投标文件投标函部分格式

第七章　评标办法

## 第一章 投标须知及投标须知前附表

### 目   录

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标

（七）合同的授予

### 一、投标须知前附表

| 项 号 | 条款 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 停车场绿化工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 无锡市蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区内 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 详见工程量清单。 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料。 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格。 |
| 6 | 2.1 | 招标范围 | 停车场绿化、养护。 |
| 7 | 2.2 | 工期要求 | 计划2011年11月10日开工，2011年12月10日竣工。 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 4.1 | 投标人资质 等级要求 | - 投标人施工资质等级要求：园林绿化工程专业承包企业资质等级三级及以上 投标人派驻施工现场的项目经理资格要求：三级及以上 |
| 10 | 4.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 13.1 | 工程计价方式 | 综合单价法 |
| 12 | 15.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 16.1 | 投标担保金额 | / 万元。各投标单位在开标前提供。 |
| 14 | 5.1 | 踏勘现场 | 集合时间：2011年11月1日15时30 分 集合地点: 江南大学蠡湖校区校医院北门口（火车站乘77路） |
| 15 | 17.1 | 投标人的 替代方案 | 无 |
| 16 | 18.1 | 投标文件份数 | 四份（正本一份，副本四份） |
| 17 | 21.1 | 投标文件 提交地点 及截止时间 | 地点:江南大学招标办（校行政楼一楼A119室、A124会议室） 时间: 2011年11月4日 13时30分 |
| 18 | 25.1 | 开标 | 地点:江南大学招标办(校行政楼一楼A124会议室) 时间: 2011年11月4日 13时30分 |
| 19 | 33.4 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 20 | 38.3 | 履约担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为伍万元（合同价款的 %） |
| 21 |  | 疑问截止时间 | 发标后三天内（含发标当天），过后一般不予解答。疑问一律以书面形式告知，答疑同样以书面答复。 |
| 22 |  | 联系方式 | 电话：0510-85917992 传真：0510-85917992 招标单位：江南大学 帐户：07131318093001 开户行：市中行营业部 |

### 二、投标须知

#### （一）总   则

##### 1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

##### 2、招标范围及工期

2.1本工程共划分1个标段。投标人可以投1个标段。

2.2招标范围详见投标须知前附表。

2.3本工程建设期详见投标须知前附表。

##### 3、资金来源

由江南大学自筹

##### 4、合格的投标人

4. 1、投标人施工资质等级要求：园林绿化工程专业承包企业资质等级三级及以上。

4.2、投标人派驻施工现场的项目经理资格要求：三级及以上。

##### 5、踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表第14项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

#### （二） 招标文件

##### 7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同条款

第三章  合同文件格式

第四章  工程量清单

第五章  投标文件商务标部分

第六章  投标文件投标函部分格式

第七章  评标办法

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间    天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.4当投标人退回图纸时，图纸押金（投标单位必须在公示结束后五天内退还所有图纸，否则押金不予退还；若图纸缺少必须自费到设计单位补晒齐后方可退还押金）将同时退还给投标人（不计利息）。

##### 8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前  日以书面形式向招标人提出澄清要求，送至 江南大学招投标管理办公室 。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间  日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于  日内，以书面形式给予确认，如无书面确认则视作认可，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间    日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后_  _日内以书面形式给予确认，如无书面确认则视作认可。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

#### （三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用   中文    。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分二大部分组成。

11.2投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函；

11.2.2开标一览表；

11.2.3企业营业执照副本、税务登记证副本复印件（加盖公章）；

11.2.4资质证书复印件；（加盖公章）；

11.2.5法定代表人资格证明书原件、法定代表人身份证复印件；

11.2.6法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件；

11.2.7 投标承诺书（工期、质量等）；

11.2.8 投标担保；

11.2.9辅助资料表：项目经理证书原件随投标文件一起递交(不须封在投标书中)，无原件者或项目经理姓名与资格审核时不一致时(经招标人同意更换的除外)，取消投标资格。中标单位项目经理证书扣招标人处，项目结束后退还。

11.3 商务部分主要包括下列内容：

(1) 投标报价说明；

(2) 投标报价汇总表 ；

(3) 主要材料清单报价表；

(4) 设备清单报价表 ；

(5) 工程量清单报价表 ；

(6) 措施项目报价表；

(7) 其他项目报价表；

(8) 工程量清单项目价格计算表 ；

(9) 投标报价需要的其他资料。

##### 12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

##### 13、投标报价

13.1本工程参照执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（07版），政策性文件按照现行江苏省建委、无锡市建委颁发的相关文件规定执行。本工程的投标报价采用综合单价的方式。

13.2投标人的投标报价的总额应是投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金以及大型机械进出场费、风险费、保险费、政策性文件规定费用等所有费用。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素及政策性调整。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到工完清场、移交竣工验收、保修期满。

13.3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

13.4本工程招标文件所提供的工程量清单是按照设计布局统计确定。对于工程量清单中的疑问或未能提供齐全，而文件中所确定的招标范围和提供的施工图中已明确包含的工程内容，投标人应按统一的工程量计算规则计算后，在发标后二天内以书面形式提供给招标人，招标人在收到书面资料后二天内将以书面形式通知投标人。如施工图提供的工程量与招标人提供的工程量清单中的数量不一致时，应以招标人提供的工程量清单中的数量为准，工程量清单漏项部份的计价根据投标承诺进行结算。投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。绿化工程养护期自工程完工、竣工验收后二年,养护费用应包括在综合报价内。

13.5本工程招标文件所提供的工程量清单中未能提供齐全部分及今后的现场签证工程量，结算时工程量按实调整。编制标书时不论工程量清单数量正确与否，投标人只能以招标人发放的工程量清单进行投标报价。

13.6投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.7投标人可根据自身管理水平和成本核算标准自行决定报价。周转材料的摊销费和租赁费、各种材料使用的损耗率和企业管理费、临时设施费、计划利润等均可作为竞价部份，由投标人根据市场价格信息、施工现场条件或企业同类工程的成本核算情况自主决定报价；投标人不得将下列不可竞争费用改变标准收取：（1）现场安全、文明施工措施费（2）工程排污费（暂不计取）（3）建筑安全监督管理费（4）社会保障费（5）住房公积金（6）税金。

| 园林工程 | 计算基础 | 计取标准（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、现场安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 1.1基本费率 | 分部分项工程费 | 0.7 |  |
| 1.2考评费率 |  | 0.4 |  |
| 1.3基本费率 |  | - |  |
| 2、工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0 |  |
| 3、建筑安全监督管理费 |  | 0.19 |  |
| 4、社会保障费 |  | 3.0 |  |
| 5、住房公积金 |  | 0.5 |  |
| 6、税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | 3.48 |  |

13.8工程量清单中未列价格的材料，均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，自行负责接收和保管，并承担全部责任。由投标人自行进行市场调查后决定报价，但各投标人应合理考虑在工程建设周期内市场价格的波动及政策性性调整等风险，一经报价确认，结算时将不作调整。苗木应按工程量清单中确定的品种、规格、选用，要求姿态优美，全冠，分叉枝及分枝点均必须满足工程量清单中的要求。种植内容，反开挖树坑、换土(包括土方购置及外运等费用)、种植、支撑、养护等。要求土质松软，无大的砖、石、砼块等建筑垃圾，土方耙平耙细。乔木、灌木每坑加营养土。营养土采用植物叶类或稻草类发酵料，100%成活率，对重要部位或重要位置上的苗木还应与整体环境相协调，所有苗木在采购前需报监理和发包人认可，种植后养护管理贰年（从验收之日起计算），树苗浇水考虑用雨水管或河道的水，不得使用污水，发包人不提供自来水，报价时考虑这一因素，并进入报价。

13.9所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来，如不反映或反映不全，视同已按国家规定反映在报价中。另工程量清单分析中未列施工方案细目的项目，其施工方案费用应被视为已分配在投标单位认为合适的细目报价中。

13.10施工用水、电费用投标时应进入报价，施工时甲方提供生活水、电源，乙方负责装表计量，且水、电费由乙方支付。施工用水费按4.0元/吨，电按1.00元/度考虑。

13.11设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，投标人应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，充分考虑场地窄小因素，二次搬运费用、人员住宿、现场外租用场地、材料转场、机械安排、甲供材下力等费用包含在本次投标报价中，结算时不再调整。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。

13.12预留金按5万元列入报价中（并计入报价总价）；预留金为招标人预留工程变更及附属工程的费用，与投标人无关。竣工结算时，应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归招标人所有。

13.13投标人有意对某些子目人为抬高或压低综合单价的，评委在评标时认为明显不合理的，评委将视具体情况作废标处理。

##### 14、投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为   人民币   。

##### 15、投标有效期

15.1投标截止日期详见投标须知前附表，各投标人应于上述截止日期前，将投标文件投递至江南大学招标办(无锡市蠡湖大道1800号)(地点)。投标有效期为60天(自投标截止日起计算)。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

##### 16、投标担保

16.1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第13项所规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按要求提交投标担保，并采用下列任何一种形式：

16.2.1投标保函应为在中国境内注册并经招标人认可的银行出具的银行保函。银行保函的格式，应按照担保银行提供的格式提供。银行保函的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效；

16.2.2投标保证金

(1) 银行汇票；

(2) 支票等；

16.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4未中标的投标人的投标担保将按照本须知第15条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后 5日内予以退还（不计利息）。

16.5中标人的投标担保，在中标人按本须知第36条规定签订合同并按本须知第37条规定提交履约担保后 30   日内予以退还（不计利息）。

16.6如投标人发生下列情况之一时，投标担保将被没收：

16.6.1投标人拒绝按本须知第32条规定修正标价；

16.6.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

##### 17、投标人的替代方案

17.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表第15项中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第17.2款的规定。

17.2 如果本投标须知前附表第15项中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

##### 18、投标文件的份数和签署

18.1 投标人应按本须知前附表第 16项规定的份数提交投标文件。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3 投标文件封面、投标承诺书均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

#### （四）投标文件的提交

##### 19、投标文件的装订、密封和标记

19.1、 “投标函” 、“商务函”可由投标人自行分册编制装订，亦可整册装订，均应用 A4纸打印或复印，建索引目录、编页码，封面加盖投标人公章，法定代表人或法定代表人委托人签字或加盖印鉴。

19.2投标人应将所有投标文件密封。

19.3所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人公章，法定代表人或法定代表人委托人签字或加盖印鉴。

##### 20、投标文件的提交

20.1投标人应将投标文件装袋密封。

20.2标书封袋上应注明所投工程名称、标书类别、招标人全称、投标人全称。

20.3所有投标文件必须在密封处加盖投标人公章和法定代表人或法定代表人委托代理人印鉴。

20.4如投标人未按规定装、封，则所有投标文件将被招标人拒绝。

##### 21、投标文件提交的截止时间

21.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。

21.2 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

##### 22、迟交的投标文件

22.1 招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

##### 23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19、20条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

##### 24、 资格预审申请书材料的更新

#### （五）开    标

##### 25、开标

25.1招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

25.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

25.3 开标程序：

25.3.1 开标由招标人主持；

25.3.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

25.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

25.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

25.5 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

##### 26、投标文件的有效性

26.1在开标时(投标文件拆封前)招标人将对投标文件进行审查，如不符合招标文件的规定，投标人的投标文件将不被招标人接受；

26.2有下列情形之一的，视为没有通过符合性审查，招标人将不予受理投标人的投标文件：

26.2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

26.2.2投标文件未按招标文件要求密封的；

26.2.3投标人代表未准时出席开标会议或者未按招标文件要求提交项目经理证书原件的；

26.3以上要求递交的证明随投标文件一起递交招标人。

26.4招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

26.5凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

26.5.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人或委托代理人印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

26.5.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.5.3未按招标文件规定填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

26.5.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

26.5.5投标人名称或组织机构与资格审核时不一致的；

26.5.6除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格审核时不一致的；

26.5.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

26.5.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

26.5.9不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.5.10改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

26.5.11投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

26.5.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

26.5.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.5.14经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

#### （六）评   标

##### 27、评标委员会与评标

27.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

27.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

##### 28、评标过程的保密

28.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 29、投标文件的澄清

29.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第32条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

##### 30、投标文件的初步评审

30.1 开标后，经招标人审查符合本须知第26条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

30.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

30.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

##### 31、投标文件计算错误的修正

31.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

31.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

31.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

##### 32、投标文件的评审、比较和否决

32.1评标委员会将按照本须知第31条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

32.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

32.3 评标委员会依据本须知前附表第19项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

32.4 评标方法和标准

经评审的最低投标价法

32.5 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

#### （七）合同的授予

##### 33、合同授予标准

33.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第33.3款所确定的中标人。

##### 34、招标人拒绝投标的权力

34.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

##### 35、中标通知书

35.1招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

##### 36、合同协议书的签订

36.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2 招标人如不按本投标须知第37.1款的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以合同金额的         的罚款。

36.3 中标人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

##### 37、履约担保

37.1 合同协议书签署后  5  天内，中标人应按本须知前附表第20项规定的金额向招标人提交履约担保，履约担保须使用本招标文件第三章中提供的格式。

37.2 若中标人不能按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

### 专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

2．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、投标书及其附件、招标文件、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3．1  本合同除使用汉语外，还使用    /    语言文字。

3．2  适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《合同法》、《建筑法》、《招投标法》、《江苏省工程建设质量管理条例》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。

3．3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家、省、市现行相关行业标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行购买解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：    无

4．图纸

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5．2  监理单位委派的工程师

姓名：                职务：

发包人委托的职权：行使监理合同赋予监理单位的权利和义务，全面负责受委托工程的质量、进度、投资的全过程监理控制。

需要取得发包人批准才能行使的职权：关于资金、工程量计量及变更方面的控制、停工通知、复工通知及其他监理合同外的职权均需得到发包人批准或委托。

5．3  发包人派驻的工程师

姓名：            职务：

职权：行使发包人相关职能，复议、签署工程变更单及相关验收、记录、协调工程相关事宜，所有职权行使须加盖甲方印章生效。

5．6  不实行监理的，工程师的职权：    无

7．项目经理

姓名：               职务：  项目经理

8.发包人工作

8．1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本具备开工条件。

(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：临时用水、用电由业主负责提供或与总包单位协调，分户表后部分由承包人接至现场并承担维护的责任，施工用场地由承包人自行解决，水、电等各项费用自理。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：进场施工后由发包人召集有关管线单位现场交底。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前。

(6)水准点与座标控制点交验要求：进场施工后由发包人组织交接，由承包人复测后将复测报告提交监理和发包人。

(7)图纸会审和设计交底时间：进场施工前3天。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将召集相关单位，对地下管线及其它需保护物进行现场交底，并承担有关费用。交底后由施工单位对地下管线及其它需保护物进行保护。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：    /

8．2  发包人委托承包人办理的工作：需要时双方协商。

9．承包人工作

9．1  承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  无

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供总施工计划进度，根据工程实际每周提供进度计划报表一式叁份，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①自开工之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安管理手续并支付相应费用。②承包人应充分关注和保障现场人员的安全，切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及非夜间施工的照明工作，如因承包人未能对上述事项采取各种必要措施，导致或发生与此有关的人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物、构作物的安全与正常使用，不干扰群众的生产、生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，由承包人承担一切责任及费用。本合同工程的施工过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡、伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿，发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼费用和其它支出承担任何责任。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  无

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：根据工程需要到当地办理相关手续。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同“通用条款”9.1.6款办理，未交付工程部分成品保护由承包人负责，已交付部分成品保护由发包人负责。发包人要求承包人采取措施的由发包人承担费用；由于承包人原因造成破坏的，承包人自费予以修复。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：根据发包方的交底做好保护。属交底范围内的地下管线（或其他需保护物）挖坏，属于承包人责任，修理费用由承包人负责。若承包人对地下管线（或其他需保护物）有不负责行为，将其修复并承担修复费用。

(8)施工场地清洁卫生的要求：应符合无锡市有关工程施工现场的文明卫生要求，要求如下：一是加强封闭式管理。各工地可按工程进度分段设置围栏，加强封闭式管理。封闭围栏高度应大于1.5米，并做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。三是科学合理的确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封闭交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的道路和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放（排向河道、下水道、农电排放）。市区市政工地逐步推行预拌建筑砂浆，以减少扬尘对居民的影响。五是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清运、拆除并外运。

(9)双方约定承包人应做的其他工作：如有需要时双方协商确定。

三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10．1  承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：设计交底后3日内。

工程师确认的时间：承包人提供后3日内。

10．2  群体工程中有关进度计划的要求：按发包人提供群体工程总进度计划，承包人全力做好配合工作。

13．工期延误

13．1  双方约定工期顺延的其他情况：须符合“通用条款”中允许工期顺延的条件、并均需经监理核定和发包人批准方可计算顺延天数。

四、质量与验收

17．隐蔽工程和中间验收

17.1  双方约定中间验收部位：各分部工程验收及所有隐蔽工程均须报监理验收，涉及工程量变更的须有甲方及审计部门的认可。

19．工程试车

19．5  试车费用的承担：    无

五、安全施工

由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

六、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23．2  本合同价款采用固定单价合同方式确定。

(2) 采用可调价格合同，合同价款调整方法：

A、投标报价中的综合单价不变，工程量按实调整。

B、只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更，而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程清单漏项或发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下方式调整：

a、如果仅是材料品种的更换，则只调整材料价差，其它都不变。

b、采取新工艺、新方法、施工组织有变动的，引起造价调整的，须经监理、业主和审计部门同意后才可调整，否则不予调整。

c、设计变更引起的工程量增加或减少的，报价中有单价的按报价中的单价执行；无单价且没有类似价格的按《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（07版）中的含量，材料的价格按投标材料价格，人工、机械单价按相关规定执行，按上述原则计算后的单价让利10%为结算单价；在清单中以暂定形式列入的项目等所有对造价作调整的项目均按投标标价承诺的计价方法计算。

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：_一周内非承包人原因停电、停水 造成停工累计超过8小时。_

23.4 工程师审核时间：当发生23.3情况时，必须在得到监理工程师、发包人代表及审计工程师签证确认后才予认可。

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：_合同签订进场后，一周内支付合同价款15%(扣除预留金)作为工程预付款。

扣回工程款的时间、比例：_在工程量满40%后一次性抵扣。_

25．工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： _承包人每月25日提交工程量计量报告，由监理工程师、发包人代表及审计工程师进行审核。

25.2 工程师审核时间： 工程师一般应在7天内通知承包人进行工程量核对，予以认可，但不管工程量核对时间长短，承包人的工程量计量报表必须在得到监理工程师、发包人代表签证、审计工程师确认后才予认可。

26．工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

_承包人提交工程量报告，按监理工程师、发包人代表、审计工程师签证的完成工作量的65%支付进度款（扣除甲供材料，变更价款同期计算，变更造价由承包人提出预算，报监理、审计及发包人现场代表确认后，方可付款。），拨款时间为次月中、下旬。工程结算按如下方式进行：（1）工程施工完成进行竣工验收，竣工验收合格后作为养护期保修期开始之日；（2）养护保修期满一年后进行决算验收，决算验收时若有缺苗，按投标综合单价的3.0倍进行扣款，审计结束后壹个月左右付至审定价款85%；（3）留15%作为第二年的养护保修金，养护保修期满进行移交验收，无质量问题和缺苗情况退还全部保修金（不计利息），若仍有缺苗情况，仍按投标综合单价的3.0倍进行扣款；（4）在移交验收的前6个月不允许再补植苗木。付款时，承包人应出示无锡市税金发票。

七、材料设备供应

27．发包人供应材料设备

27．4  发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：执行通用条款。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行通用条款。

(3)承包人可代为调剂串换的材料：执行通用条款。

(4)到货地点与一览表不符：执行通用条款。

(5)供应数量与一览表不符：执行通用条款。

(6)到货时间与一览表不符：执行通用条款。

27．6  发包人供应材料设备的结算方法：发包人根据经监理审核的承包人提供的清单供应甲供材料。

28．承包人采购材料设备

28．1  承包人采购材料设备的约定：            。

八、工程变更

以设计单位及发包人的书面通知为准。

九、竣工验收与结算

32．竣工验收

32．1  承包人提供竣工图的约定：

32．2  中间交工工程的范围和竣工时间：    \

十、违约、索赔和争议

35．违约

35．1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款第24条，但发包人不承担延期支付的利息。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行按通用条款第26.4款，但发包人不承担延期支付的利息。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款第33.3款，但发包人不承担延期支付的利息。

本合同通用条款第33.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行“专用条款”第26条、“通用条款”第33.4款，但承包人不得将本工程折价拍卖。

双方约定的发包人其他违约责任：按实际发生情况双方协商。

35．2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

投标文件中载明的专业施工的单位，若擅自改变视为严重违约，发包人有权立即终止施工合同并没收履约保证金。

37．争议

37．1  双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请无锡建设行政主管部门调解；

(2)采取第二种方式解决，并约定向无锡仲裁委员会提请仲裁。

十一、其他

38．工程分包

38．1  本工程发包人同意承包人分包的工程：    无

分包施工单位为：    无

39．不可抗力

39．1  双方关于不可抗力的约定：按国家规定的相关不可抗力标准，并经无锡市有权机构认定。

40．保险

40．6  本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：    无

发包人委托承包人办理的保险事项：    无

(2)承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设施办理保险。

41．担保

41．3  本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：支付担保：工程合同价的15%担保合同为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保函：工程合同价的15%担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项：    无

46．合同份数

46．1  双方约定的合同副本份数：副本拾份。

47．补充条款

47．1  工期奖惩：

双方约定工期顺延的其他情况：须符合“通用条款”中允许工期顺延的条件，并均须经监理核定和发包人批准方可计算顺延天数。

中标人应按招标人指令工期保质保量完成建设任务，每拖延一天按中标价的万分之二支付违约金给招标人，最高扣至中标价的1.5%。

47．2  质量奖惩：

本工程投标人承诺一次验收100％达到合格标准，如一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均有承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照结算价的5％支付违约金给发包方。

47．3  其他事项

（1）工程竣工验收通过后，承包人在28天内提供竣工资料；决算验收通过后承包方提供结算资料，由发包方委托有资质的中介机构进行结算审核，在竣工资料提供完整的前提下，两个月内拿出审计结果，由发包方、承包方双方确认后作为结算依据。

（2）审减额涉及到工程价款的签证，应有监理方和审计部门审核签署，发包方签署作为结算依据。

（3）所有签证承包方必须在事件发生后14天内报出签证申请，逾期作为让利；监理与发包方必须在14天内作出答复，否则作为默认。

（4）发包方认为有必要专业性分包的工程，发包方可以直接指定分包方，由承包方总包施工，进度及质量由承包方总负责，付款必须有承包方签署意见。

（5）工程量清单中指定和暂定价格的材料、设备，工程开工后必须与发包人协商，明确采用何种方式供应，如确定由承包人采购的，使用前必须经监理单位、发包单位、审计单位有关人员确认价格，如有未经确认的价格，审计时发包人将根据市场情况确定，承包人不得有任何议疑。

（6）所需采购的主要材料承包方必须提前一个月提供采购材料清单申请并要提供建议厂家、品牌、规格、型号。

（7）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该标段总建筑面积1元/㎡扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏涉及环卫方面的问题，由中标人负责解决及承担可能出现的费用。

（8）严格施工安全，承包方应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均有承包方负责。

（9）中标后项目经理、技术负责人不得调换，且保证常驻工地现场，施工期间离开现场需经甲方同意，若招标人抽查项目经理不在现场，将给予中标人每次2000元的经济制裁。项目班子成员的变更必须事先取得发包方的同意，未经发包方同意而变更班子成员将按承包方违约处罚，擅自变更项目经理及技术负责人处罚10万元，擅自变更其它成员处罚3万元，在合同实施中，发包人对不称职的项目班子成员有权要求承包方充实调整。

（10）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。

（11）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

（12）承包人采购或发包人供应的建筑材料，以及新材料、新工艺、新设备必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，费用由采购方负责。当发包人按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；若检测不合格，费用由承包方承担；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

（13）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

（14）工程竣工后两个月内承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

（15）为保证工程按时、高质量完成，中标人必须承诺施工过程中招标人有权在下列情况下将中标人清退出场：

a、中标人未经招标人同意分包转包工程。

b、工程进度明显滞后于施工进度计划表。

c、工程质量明显很差，经整改后还未符合要求。

（16）农民工工资保证制度：1、承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作。2、承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同。3、承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中。4、发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见锡建工[2008]3号《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除。5、发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

（17）、绿化用苗木进场后必须经招标人代表和监理验收方可种植，种植后的养护除参照《江苏省城市园林绿化养护技术规定》执行外，对死亡苗木及未按招标人要求采购的苗木必须无条件及时更换。

（18）、如果经审计后的审计核减率在10%以上（含10%），则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用；如果经审计后的审计核减率在8%-10%（含8%）之间，则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的80%；如果经审计后的审计核减率在5%-8%（含5%）之间，由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的50%；如果经审计后的审计核减率在5%以下，则审计费用不再由编制决算的施工单位承担。

## 第三章  合同文件格式

### 目    录

一、　合同协议书

二、　工程质量保修书

三、　承包人银行履约保函

### 一、合同协议书

发包人：         江南大学

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：    江南大学蠡湖校区停车场绿化工程

工程地点：    蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区内

工程内容：详见投标书。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：锡计社（2002）第65号

资金来源：	自筹

2、工程承包范围

承包范围：	包工包料

3、合同工期

开工日期：详见投标须知前附表（以开工令为准）

竣工日期：详见投标须知前附表

合同工期总日历天数：　　按承诺工期

4、质量标准

工程质量标准：按承诺质量等级

5、合同价款

金额（大写）：                             （人民币）

￥：                元

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)招标文件和工程量清单（如有时）

(9)工程报价单或预算书

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1合同订立时间： 2011年    月     日

10.2合同订立地点：	江南大学基建处

10.3本合同双方约定 双方签字盖章后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）

地        址：	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电        话：	电        话：

传        真：	传        真：

开户银行：	开户银行：

帐        号：	帐        号：

邮政编码：    	邮政编码：

二、工程质量保修书

（示范文本）

发包人（全称）：江南大学

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对  蠡湖校区停车场绿化工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期间，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体质量保修内容双方约定如下：

承包人按承担施工的全部范围内容进行保修

二、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)绿化成活率 乔木、灌木、球体树 100﹪  ；

(2)绿化保养期   2年，在保养期间枯死的苗木也应补植成活，在养护2年到期前6个月枯死的苗木，直接从质保金中扣除相应的费用  ；

(3)其他项目保修期限约定如下：　/　 年。

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后五天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人员修理，其修理费用在承包人质保金中支付。

2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采用安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：   无

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署、作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发包人（公章）：            　　承包人（公章）：

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：　　　　　　委托代理人（签字）：

年    月    日               年    月    日

### 三、承包人银行履约保函

致：   江南大学

鉴于    （承包人名称）    （以下简称“承包人”）已与   江南大学    （以下简称“发包人”）就   江南大学蠡湖校区停车场绿化工程   签订了合同（下称“合同”）；

鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的履约保函，作为承包人履行本合同责任的保证，本银行同意为承包人出具本保函。

根据本保函，本银行向你方承担支付人民币（大写）       元（RMB￥       元）的责任，并无条件受本担保书的约束。

承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行于   日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至工程竣工验收合格后28天内一直有效。

银行名称：                                  （盖章）

银行法定代表人或负责人：              （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

日  期：         年     月      日

## 第四章  工程量清单

| 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共1页第1页 |  |  |  |  |  |
| 工程名称:停车场绿化工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合欢 | φ10以上， 分支点高180-200m,全冠 | 株 | 129 | 养护管理2年 |
| 2 | 无患子 | φ10以上， 分支点高180-200m,全冠 | 株 | 114 | 养护管理2年 |
| 3 | 黄山栾树 | φ12cm 分支点高220-240m，全冠 | 株 | 60 | 养护管理2年 |
|  | 小计 |  |  | 303棵 | 按实际栽植数量计算 |
| 4 | 种植槽反开挖土方 | 外运 | M3 | 385.675 | 暂定25CM厚 |
| 5 | 外购种植土方回填 |  | M3 | 819.08 | 暂定回填40CM厚,植草砖加沙3cm,种植土8CM |
| 6 | 植草砖铺草坪 |  | M2 | 5051.2 | 养护管理2年 |
| 7 | 种植槽铺麦冬 |  | M2 | 1542.7 | 养护管理2年 |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 注：每棵两袋营养土，乔木四杆支撑，高2米，全部去皮杉木杆。中标后苗木由甲方进行苗木基地标准再认定后方可进场 |  |  |  |  |

## 第五章  投标文件商务部分

### 目    录

一、投标报价说明

二、投标报价汇总表   表7.1

三、主要材料清单报价表  表7.2

四、工程量清单报价表  表7.3

五、措施项目报价表    表7.4

六、其他项目报价表    表7.5

七、工程量清单项目价格计算表   表7.6

八、投标报价需要的其他资料

### 一、投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为    人民币           。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

### 二、投标报价汇总表

工程名称：{招标工程项目名称}                                        表7.1

| 序 号 | 表 号 | 工程项目名称 | 合 计 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 绿化工程分部工程量清单项目 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 二 |  | 措施项目 |  |  |
| 三 |  | 其他项目 |  |  |
| 四 |  | 总计 |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元 |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：   年     月     日

### 三、主要材料清单报价表

表7.2

{招标工程项目名称}         工程           	 共     页第    页

| 序号 | 材料名称及规格 | 计量 单位 | 数 量 | 报价（元） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

### 四、工程量清单报价表

表7.3

（分部）         工程                       共     页    第    页

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合 价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计： 元（结转至表7.1） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

### 五、措施项目报价表

表7.4

工程                          共     页    第    页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| … |  |  |
| 合计： 元（结转至表7.1） |  |  |

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

### 六、其他项目报价表

表7.5

工程                               共     页    第    页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| … |  |  |
| 合计： 元（结转至表7.1） |  |  |

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

### 七、工程量清单项目价格计算表

表7.6

（分部）    工程            	      共     页    第    页

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 工料单价 |  |  |  | 工料合价 |  |  |  | 费用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 其中 |  |  | 合价 | 其中 |  |  | 管理费 | 利润 | 税金 | 合价 | 单价 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | (清单项目编号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (清单项目编号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价合计： 元，（各清单项目的单价和合价结转至表7.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：       （盖章）                      法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）	                日期：     年     月     日

### 八、投标报价需要的其他资料

## 第六章  投标文件投标函部分格式

### 目    录

一、投标文件签署授权委托书

二、投标函

三、投标担保银行保函

四、报名投标确认函

### 一、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 二、投 标 承 诺 书

致：江南大学：

1、考察了 江南大学蠡湖校区停车场绿化工程 现场和研究了上述工程建设的招标有关文件条款、设计图纸、技术规范和工程量清单，以及第    号至第    号补充通知后，我方愿意以人民币                  (RMB      )的总价，按上述工程建设的投标有关文件条款、设计图纸、技术规范和工程量清单的要求，承担上述全部工程的施工、建设、整修缺陷工作。

2、我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，如果贵方接受我方投标，我方在签订合同后将在规定时间内组织开工，在承诺期限内完成并交付合同的全部工程，工期为      天，确保二○一一年      月      日完工，并承担违约责任如下：                      。

3、如果我方中标，我方将按照招标文件中有关条款的要求履行合同义务。

4、我方将采取一切有效技术、管理措施，确保该工程质量达到    等级，承担违约责任如下：                                      。

5、我方同意投标书中变更内容的单价按招标文件规定的形式和方法组成单价进行结算。

6、若中标单位违约，被甲方清理出场，我方      （同意或不同意）在接到甲方通知后，立即组织进场，并按我方投标报价签订剩余工程量的合同。

7、我方理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

8、我方保证中标后工程不转包和项目经理常驻工地，如贵方查实我方有转包行为和二次抽查项目经理不在场，我方    （同意或不同意）按招标文件中相应条款处罚。

二○一一年      月      日

(签字)              (以)                    (资格)

经授权并代表(投标单位全称、地址)            签署标书

### 三、投标担保银行保函

致：     {招标人名称}

鉴于  （投标人名称）    （下列称“投标人”）于    年   月   日参加     {招标人名称}  招标工程项目编号为   {项目编号}    的     {招标工程项目名称}    工程的投标；

本银行受投标人委托，承担向你方支付总金额为        元（小写）的责任。

本责任的条件是：如果投标人在投标有效期内收到你方的中标通知书后

1、不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书；

2、不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

只要你方指明产生上述任何一种情况的条件时，则本银行在接到你方以书面形式的要求后，即向你方支付上述全部款额，无需你方提出充分证据证明其要求。

本保函在投标有效期后或招标人在这段时间内延长的投标有效期后28天内保持有效，若延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在上述投标有效期内送达本银行。

本银行不承担支付下述金额的责任：

大于本保函规定的金额；

大于投标人投标价与招标人中标价之间的差额的金额。

本银行在此确认，本保函责任在投标有效期或延长的投标有效期满后28天内有效，若延长投标有效期无须通知本担保人，但任何索款要求应在上述投标有效期内送达本银行。

银行名称：                                （盖章）

银行法定代表人或负责人：            （签字或盖章）

地        址：

邮政编码：

日   期：         年        月       日

四、报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我单位完全符合                                      招标项目（招标项目编号                ）的招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加上述招标项目的投标，并将按招标公告的要求准时参加现场踏勘和投标。

投标人名称：

印 章：

经办人：

联系电话：

传真电话：

E-mail：

年　  月　  日

本函填写完整后，于规定时间内传真至江南大学招投标管理办公室，无需装入投标文件。

## 第七章  评标办法

江南大学蠡湖校区停车场绿化工程

施工公开招标评标办法

评标方法：

(1)所有投标文件必须满足绿化养护计划及内容，达不到要求的将视为不响应招标文件，不得中标。

(2)经评审后符合投标报价要求的最低报价的单位作为中标人。

绿化养护计划及内容

一月份：

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2、行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。，采取刮除树干上的幼虫的方法防治蚧壳虫类。

4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

二月份：

1、养护基本与1月份相同。

2、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：

1、对冬季死亡的植物应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

2、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3、施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。喷洒农药防治煤污病，瓜子黄杨卷叶螟。刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

四月份：

1、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

2、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

3、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

4、防治病虫害：重点防治蚧壳虫、天牛及其它病虫害。

5、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作，草坪高度不超过8厘米公分。

五月份：

1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2、修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

3、防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。

六月份：

1、浇水：植物需水量大，要及时浇水。

2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5、防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施。

6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：

1、注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

2、排涝：大雨过后要及时排涝。

3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4、行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。随时派人检查，发现险情及时处理。

5、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾等病虫害进行防治。

八月份：

1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2、行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

3、修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5、防治病虫害：蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：

1、修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3、防治病虫害：穿孔病、天牛及其它病虫害的防治工作。

4、节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：

1、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

2、防治病虫害：继续对天牛、香樟樟巢螟注意观察防治。

十一月份：

1、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

2、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

十二月份：

- 冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2、开始冬季养护工作（刷石灰）。

3、消灭越冬病虫害。

4、注意防火工作。

全年对绿地进行保洁，及时清除绿地和色带内的石块、枯枝落叶等杂物。