江南大学蠡湖校区南区实验楼废水处理工程招标公告（ZB2009038）

报名条件：

报名单位必须是在工商部门登记注册的独立法人,具有环境工程设计乙级和环境工程专业承包三级及以上资质的企业。

报    名：有意投标的单位，请于7月20日下午3：30前以传真“报名投标确认函”的方式报名，传真电话0510-85917992，已报名的单位请在规定时间及地点投标。未报名单位的投标资格不予保证。

投    标：

一．招标文件请报名单位从本网页下载。

二．投标时投标单位必须提供以下资质材料的原件及复印件供资质查验（原件备验当场退还，复印件留存）： 1、经办人身份证；2、单位介绍信或委托书；3、营业执照；4、企业资质证书；5、项目经理证书；6、安全生产许可证书；7、07年以来类似工程实例资料。

三．投投单位自带按招标文件要求的投标书，现场办理投标手续。

四．投标单位投标时需交纳招标费用300元。

投标时间：2009年7月24日上午9：00-9：20

投标地点：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119室

联系电话：13812071430傅老师（业务要求）

0510-85917992  刘老师（招标程序）

江南大学招投标管理办公室

- 7 月 15 日

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室：

我单位符合                                            项目招标公告中对投标人资质条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时将投标书及资质材料的原件及复印件送至你办参加投标。

投标单位名称：

印 章：

经办人：               联系电话：

年  月  日

以下由招标人审核后填写：

| 资质材料 | 原件 | 复印件 |
| --- | --- | --- |
| 1、经办人身份证 |  |  |
| 2、单位介绍信或委托书 |  |  |
| 3、营业执照 |  |  |
| 4、企业资质证书 |  |  |
| 5、项目经理证书 |  |  |
| 6、产品质量检测证书 |  |  |
| 7、其它 |  |  |

本确认函请在7月20日下午3：30前传真至0510-85917992，不装入投标文件。

江南大学蠡湖校区南区实验楼废水处理工程

# 招标文件

项目编号： ZB2009038

项目名称: 江南大学蠡湖校区南区实验楼废水处理工程

招  标  人:     江南大学招投标管理办公室

## 目    录

- 投标须知及投标须知前附表

- 合同条款

第三章　合同文件格式

第四章  评分细则

第一章 投标须知及投标须知前附表

### 目   录

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标

（七）合同的授予

一、投标须知前附表

| 项 号 | 条款 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 江南大学蠡湖校区南区实验楼废水处理工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 无锡市蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区内 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 |  |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 双包 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 2.1 | 招标范围 | 实验废水来自江南大学南区四个学院，即：生物工程学院、食品学院、化工学院以及医药学院的四幢实验大楼排放的有毒有害实验废水进行处理，达到接管标准后排放，并负责与工程相关的后续服务。 |
| 7 | 2.2 | 工期要求 | 09年10月31日完成调试与运行 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 4.1 | 投标人资质 等级要求 | 投标人资质等级：环境工程设计乙级和环境工程专业承包三级及以上资质的企业 投标人派驻现场项目经理资质等级：三级及以上 |
| 10 | 4.2 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 11 | 13.1 | 工程计价方式 |  |

| 项 号 | 条款 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 15.1 | 投标有效期 | 为 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 16.1 | 投标担保金额 | 为 /万元整 |
| 14 | 5.1 | 踏勘现场 | 集合时间：自行安排 集合地点: |
| 15 | 17.1 | 投标人的替代方案 | 无 |
| 16 | 18.1 | 投标文件份数 | 一份正本，三份副本。 |
| 17 | 21.1 | 投标文件提交地点 及截止时间 | 地点:江南大学行政楼A119室 时间: 2009年7月24日上午9：00—9：20 |
| 18 | 25.1 | 开标 | 开始时间: 2009年7月 24日上午9时30分 地点: 江南大学行政楼（A124室） |
| 19 | 33.4 | 评标方法及标准 | 见评分细则 |
| 20 | 38.3 | 履约担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为 伍万元 |
| 21 |  | 联系方式 | 电话：0510-85917992 传真：0510-85917992 帐户：07131318093001开户行：市中行营业部 |

### 二、投标须知

#### （一）总   则

##### 1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

##### 2、招标范围及工期

2.1本招标工程为江南大学蠡湖校区南区实验楼废水处理工程。

2.2本招标工程的建设期详见投标须知前附表。

2.3江南大学新校区建设时，规划将校内废水接入城市污水管网。根据相关环保要求，还需对南区四个学院，即：生物工程学院、食品学院、化工学院以及医药学院的四幢实验大楼排放的有毒有害实验废水进行单独处理，达到接管标准后排放。

生物工程学院和食品学院实验楼排放的实验废水含有比较高的有机物，包括发酵实验废水和其它生化实验废水等。化工学院实验楼排放的废水含有一定的的有机溶剂成分以及重金属，酸、碱等。以上试验楼排放的实验废水经校内管网收集后形成综合废水。本招标说明书针对上述四个学院的实验楼以及测试中心的废水处理工程进行招标。

综合废水的主要特点是：

- 有机污染物浓度高，并且含有酸、碱、重金属以及有机溶剂等。

- 水量变化大，白天水量多，夜间水量少；

- 水质复杂，并且具有一定毒害性。

根据调研结果，确定的废水处理设计的水质和水量如表1所示：

表1 废水处理处理工程的水质和水量

| 指标 | 水平 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水量 | 250t/d |  |
| 水质： |  |  |
| 平均化学需氧量（CODcr） | ≤2500mg/L |  |
| 平均五日生化需氧量（BOD5） | ≤1200mg/L |  |
| 固体悬浮物（SS） | ≤500mg/L |  |
| 色度 | 180 |  |
| pH | 3～6 |  |

废水处理系统的污染物排放标准：

- 废水处理工程的排放废水必须达到无锡市污水处理厂的接管标准：

表2 无锡市废水排放接管标准

| 指标 | 排放标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 |  |
| 平均化学需氧量（CODcr） | ≤500mg/L |  |
| 平均五日生化需氧量（BOD5） | ≤300mg/L |  |
| 固体悬浮物（SS） | ≤150mg/L |  |
| 氨氮 | ≤35 mg/L |  |

对工艺的要求：

（1）废水处理工艺设计必须对重金属离子以及有机溶剂有较好的去除能力；

（2）废水处理工艺必须具有一定的先进性，工艺流程和设备具有一定的显示度，能满足环境工程专业教学观摩需求；

（3）优先采用絮凝沉淀－厌氧水解－膜生物反应器工艺；

2.4投标人按招标文件规定，必须向招标人提供项目必须的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.5投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。在投标文件中必须标明售后服务承诺或技术协议承诺。

##### 3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

##### 4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求：环境工程设计乙级和环境工程专业承包三级及以上资质的企业

4.2 投标人派驻施工现场的项目经理资质等级要求：三级及以上。

4.3 本招标工程项目采用资格预审的资格审查方式确定合格投标人。

4.4由两个以上的施工企业组成一个联合体以一个投标人身份共同投标时,除符合第4.1、4.2款的要求外，还应符合下列要求：

4.4.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力；

4.4.2 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；

4.4.3联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

4.4.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

4.4.5 联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人；

4.4.6 联合体的主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付；

4.4.7 除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词也包括联合体各方成员。

##### 5、踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表第14项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

#### （二） 招标文件

##### 7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同条款

第三章  合同文件格式

第四章　工程内容

第五章  评分细则

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间 3天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.4当投标人退回图纸时，图纸押金将同时退还给投标人（不计利息），若图纸不齐、破损及严重污染的图纸，图纸押金不退。

##### 8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前 3 日以书面形式向招标人提出澄清要求，送至 江南大学招投标管理办公室 。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 3 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

#### （三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用  汉语  。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分二部分组成。

11.2投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1法定代表人身份证明书；

11.2.2投标文件签署授权委托书；

11.2.3投标函；

11.2.4辅助资料表：项目经理证书原件随投标文件一起递交(不须封在投标书中)，无原件者或项目经理资质不符合要求的，取消投标资格。中标单位项目经理证书扣招标人处，项目结束后退还。

11.3 商务部分主要包括下列内容：

(1) 投标报价说明；

(2) 投标报价；

##### 12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

##### 13、投标报价

##### 13、投标报价

13.1、本工程招标文件未提供工程量清单，由各投标单位根据招标项目要求和现场实际测量后自行编制工程量清单。凡施工中必须发生的工作内容所需的费用都应包括在投标报价内，否则认为合并在其它内容中。

13.2工程量清单计价，应包括满足招标文件要求，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。投标人的单价和总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.3、本工程规费和税金按规定计取。

13.4、投标报价应按招标文件确定的招标范围、自行编制工程量清单说明、工程量清单，并逐项报价。并列出各种材料的清单（包括材料的品牌、规格、产地、数量、质量等级等）。

13.5、

13.6、所有的施工方案的费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。如工程量清单分析中未列施工方案细目的项目，其施工方案费用应被视为已分配在投标单位认为合适的细目报价中。

13.7、各投标单位请认真踏勘现场，并根据施工现场的实际情况和各自的施工经验、施工方法确定合理的施工组织方案。投标报价应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用，施工方案的费用应在措施项目计价表中具体反映。

13.8、投标人不得将下列不可竞争费用降低标准计取：如现场安全生产文明施工措施费基本费率；现场安全生产文明施工措施费现场考评费；现场安全生产文明施工措施费奖励费；工程定额测定费；安全生产监督费；劳动保险费；税金（见下表）；预留金；其他按照法律法规规定不可竞争的费用等。以上费用若有错误按苏建法（2004）229号文第二十二、二十三条规定，经投标人同意后进行补正，不作为重大偏差。

招标文件中不可竞争费用按下表计取：

| 工程类别 | 现场安全生产文明施工措施费基本费率 | 现场安全生产文明施工措施费现场考评费 | 现场安全生产文明施工措施费奖励费 | 定额测定费 | 安全生产监督费 | 劳动保险费 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政工程 | 1.0% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.06% | 1.0% | 3.44% |

13.9、各种材料的价格当招标人未提供暂定价格时，由投标人自行进行市场调查后决定报价，但各投标人应合理考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时将不作调整。

13.10、措施项目清单计价表应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用。

13.11、在评标过程中，招标人或评委发现投标人的投标单价有明显计算错误的，可以要求投标人作必要的澄清、说明或补正，并须得到投标人法定代表人或其授权人的书面同意。对于招标人或评委发现投标人个别子目单价明显高于或低于其它投标单位单价的，也可要求投标人作必要的说明，若投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，或者评委有充分理由认定不能支持投标单价的，将作重点评审。

13.12、措施费用包括现场因素、施工技术措施及赶工措施费用、现场安全文明施工措施费、工程按质论价所需增加的施工成本费。报价时一起并入报价汇总中。

13.13施工用水、电费用投标时应进入报价，施工时甲方协调，乙方自行与有关单位协商解决。

13.14、招标人指定品牌的竞价材料，指定多个品牌的，可任选一个，并均采用优等（一等）品和合格产品；招标人未指定品牌和无暂定价的材料，均采用优质品牌的优等（一等）品和合格产品，且在使用时报监理和发包人现场代表核验，若核验时发现非优质品牌的优等（一等）品和合格产品，必须无条件更换，承包人不得以投标时按某种材料报价为由拒绝更换。如未经核验，按不合格材料论处，负责全部返工的费用。

13.15预留金按100000元列入报价中；预留金属于招标人预留工程变更及附属工程的费用，与投标人无关。竣工结算时，应按发包人变更增加后承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归招标人所有。

##### 14、投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为  人民币   。

##### 15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

##### 16、投标担保

16.1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第13项所规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按要求提交投标担保，并采用下列任何一种形式：

16.2.1投标保函应为在中国境内注册并经招标人认可的银行出具的银行保函。银行保函的格式，应按照担保银行提供的格式提供。银行保函的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效；

16.2.2投标保证金

(1) 银行汇票；

(2) 支票；

16.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4未中标的投标人的投标担保将按照本须知第15条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后 10 日内予以退还（不计利息）。

16.5中标人的投标担保，在中标人按本须知第36条规定签订合同并按本须知第37条规定提交履约担保后 30 日内予以退还（不计利息）。

16.6如投标人发生下列情况之一时，投标担保将被没收：

16.6.1投标人拒绝按本须知第32条规定修正标价；

16.6.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

##### 17、投标人的替代方案

无。

##### 18、投标文件的份数和签署

18.1 投标人应按本须知前附表第 16项规定的份数提交投标文件。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

#### （四）投标文件的提交

##### 19、投标文件的装订、密封和标记

19.1、全套投标文件须提供一份。

19.2、 “投标函” 、“商务函” 可由投标人自行分册编制装订，亦可整册装订，均应用 A4纸打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写或复印，建索引目录、编页码，封面加盖投标人公章，法定代表人或法定代表人委托人签字或加盖印鉴。

19.3全套投标文件应无涂改和行间插字，有修改时，应由投标人在修改处加盖公章或法定代表人印鉴，否则视为修改无效或整套投标文件无效。

19.4投标人应在密封袋上清楚地注明所投工程名称、招标人全称、投标人全称。

##### 20、投标文件的提交

20.1 投标人应按本须知前附表第17项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

##### 21、投标文件提交的截止时间

21.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。

21.2 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

##### 22、迟交的投标文件

22.1 招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

##### 23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

##### 24、 资格预审申请书材料的更新

24.1投标人在提交投标文件时，资格预审申请书中的项目经理与投标文件中的项目经理必须一致，如项目经理更换，须书面征得招标人同意，并所换项目经理在资质上和个人业绩上都必须与通过资格预审时的项目经理至少相等，否则其投标将被拒绝。

#### （五）开    标

##### 25、开标

25.1招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

25.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

25.3 开标程序：

25.3.1 开标由招标人主持；

25.3.2 由招标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

25.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

25.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

25.5 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

##### 26、投标文件的有效性

26.1在开标时(投标文件拆封前)招标人将对投标文件进行的审查，如不符合招标文件的规定，投标人的投标文件将不被招标人接受；

26.2招标人应在招标文件明确有下列情形之一的，视为没有通过符合性审查，招标人将不予受理投标人的投标文件：

26.2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

26.2.2投标文件未按招标文件要求密封的；

26.2.3投标人代表未准时出席开标会议或者未按招标文件要求提交项目经理证书原件的；

26.3以上要求递交的证明随投标文件一起递交招标人。

26.4招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

26.5凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

26.5.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

26.5.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.5.3未按招标文件规定填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

26.5.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

26.5.5投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；

26.5.6除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

26.5.7投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.5.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

26.5.9明显不符合技术规范、技术标准的要求；

26.5.10不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.5.11改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

26.5.12投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

26.5.13投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

26.5.14以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.5.15经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

26.5.16组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

#### （六）评   标

##### 27、评标委员会与评标

27.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

27.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

##### 28、评标过程的保密

28.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 29、投标文件的澄清

29.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第32条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

##### 30、投标文件的初步评审

30.1 开标后，经招标人审查符合本须知第26条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

30.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

30.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

##### 31、投标文件计算错误的修正

31.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

31.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

31.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

##### 32、投标文件的评审、比较和否决

32.1评标委员会将按照本须知第31条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

32.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

32.3 评标委员会依据本须知前附表第19项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

32.4 评标方法和标准

32.4 .1 详见评分细则；

32.5 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

#### （七）合同的授予

##### 33、合同授予标准

33.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第32.3款所确定的中标人。

##### 34、招标人拒绝投标的权力

34.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

##### 35、中标通知书

35.1 中标人确定后，招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

##### 36、合同协议书的签订

36.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2 招标人如不按本投标须知第37.1款的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以罚款。

36.3 中标人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

36.5 合同中要注明银行开户行、银行帐号、联系电话。

##### 37、履约担保

37.1 合同协议书签署后  5 天内，中标人应按本须知前附表第20项规定的金额向招标人提交履约担保，履约担保须使用本招标文件第三章中提供的格式或各银行所用格式。

37.2 若中标人不能按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

## 第二章  合 同 条 款

使用建设部、国家工商行政管理局

1999年12月24日印发的《建设工程施工合同

（示范文本）》（建建[1999]313号）

### 专用条款目录

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

3、语言文字和适用法律、标准及规范

4、图纸

二、双方一般权利和义务

5、工程师

7、项目经理

8、发包人工作

9、承包人工作

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

13、工期延误

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

19、工程试车

五、安全施工

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

24、工程预付款

25、工程量确认

26、工程款（进度款）支付

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

28、承包人采购材料设备

八、工程变更

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

十、违约、索赔和争议

35、违约

37、争议

十一、其他

38、工程分包

39、不可抗力

40、保险

41、担保

46、合同份数

47、补充条款

### 专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

##### 2、 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、招标文件、投标书及其附件、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程报价单、预算书。

##### 3、 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用_______/______语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《合同法》、《建筑法》、《招投标法》及无锡市相应的地方性法规及政策文件以及无锡市关于强化文明施工的措施及建设工程造价管理办法等。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：

发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行购买解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：_/___

##### 4、 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：_

4.2发包人对图纸的保密要求： _　　/

4.3使用国外图纸的要求及费用承担： __/__

#### 二、双方一般权利和义务

##### 5、   工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：____ ________            职务：_____________

发包人委托的职权：质量、进度、投资的全过程监理控制。_

需要取得发包人批准才能行使的职权：关于资金、工程量计量及变更方面的控制、停工通知、复工通知均需得到发包人批准。  
    5.3 发包人派驻的工程师
   姓名：                         职务：__项目负责人__

职权：行使发包人一切职能_ 
   7、项目经理

姓名：________________________    职务： _____项目经理________________

##### 8、  发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
    (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工日期前(以正式开工令为准)向承包人提供通用条款8.1所约定的具体施工条件。

(2) 工程地质和地下管线资料的提供时间：

(3) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前完备有关手续。 
 (4) 水准点与座标控制点交验要求：_ 　　　　　　　　　　　　　　　
 (5) 图纸会审和设计交底时间：进场施工前3天。

(6) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 
  (9) 双方约定发包人应做的其他工作： 　　　　　　　　　　　　　　　　
  8.2 发包人委托承包人办理的工作：需要时双方协商

##### 9、承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
  (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
      __无 __
  (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：

每月25日提供下月计划，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。工程总进度计划按本专用条款第10条约定施行。
  (3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作和提供相应设施，以保护公共安全。切实做好施工范围的安全保卫工作，文明施工及非夜间施工的照明工作。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：　　      　　/

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：需办理交通特别通行证时，由承包人负责办证；施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；非机械设备原因，施工噪音超过有关部门规定时，由承包人提出措施，经监理、甲方现场代表及审计工程师确定后，所需费用由发包人按实支付。
  (6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 
按本合同“通用条款”9.1.6款办理，发包人要求承包人采取措施的，发包人承担费用；由于承包人原因造成破坏的，承包人自费予以修复。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

(8) 施工场地清洁卫生的要求：

符合无锡市有关工程施工现场的文明卫生要求。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：需要时双方协商。

（10）承包人应在发包人的配合下，负责对设备的现场安装、调试及指导和服务。

（11）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由承包人负责提供。

#### 三、施工组织设计和工期

##### 10、 进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：设计交底后壹周内。

工程师确认的时间：承包人提供后一周内。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：

##### 13、 工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：按“通用条款”中允许顺延天数顺延，并可根据工程的实际情况，经发包人同意后顺延。若承包人原因，则每延误一天，承包人给予发包人中标价的万分之二作为补偿，最高不超过中标价的1.5%。

四、质量与验收

##### 17、 隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程均需报监理验收，重点部位会同甲方现场管理人员共同验收，涉及工程造价变动的和审计工程师一起验收。

#### 五、安全施工

由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任另行签定合同。

#### 六、合同价款与支付

##### 23、 合同价款及调整

23.2 本合同价款采用     固定价格  方式确定。

(2)固定价格合同价款调整方法： _1、投标报价范围内的工程量和价格均不变。2、变更增减的工程（数量由监理工程师与发包方工地代表和审计工程师现场签证作为付款的依据），报价中有单价的按报价中的单价执行；无单价的按报价中的工、料、机组成单价；难以确定单价的也可按实计算综合单价后让利15%作为最后的结算单价；只有发包方指令和发包方同意的设计变更才能产生造价变更，对造价作调整的项目均按投标承诺的计价方法计算。3、合同范围以外的工程如甲方委托乙方施工，也必须按第(2)条结算方式执行。4、除招标文件及答疑中确定的可调部分，其余一律不调整。_

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：_一周内非承包人原因停电、停水 造成停工累计超过8小时。_

23.4 工程师审核时间：当发生23.3情况时，必须在得到监理工程师、发包人代表及审计工程师签证确认后才予认可。

##### 24、 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：_合同签订进场后，一周内支付合同价款30%(扣除预留金)作为工程预付款。

##### 25、 工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：_承包人每月25日提交工程量计量报告，由监理工程师、发包人代表及审计工程师进行审核。

25.2 工程师审核时间：　工程师一般应在7天内通知承包人进行工程量核对，予以认可，但不管工程量核对时间长短，承包人的工程量计量报表必须在得到监理工程师、发包人代表签证、审计工程师确认后才予认可。

##### 26、 工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

工程竣工后支付至70%，竣工验收合格审计结束后壹月内付至审定价款95%，留5%作为工程保修金，保修期满壹年后无质量问题退还保修金（不计利息）。

#### 七、材料设备供应

##### 27、 发包人供应材料设备

##### 28、 承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：由承包人负责采购，使用前需得到发包人确认。

#### 八、工程变更

##### 29、 工程设计变更

29.1  若发包人有设计变更，书面提前通知承包人，对于发包人的合理变更，承包人不得借故拒绝。

29.3 若承包人提出合理化建议得到采纳，并节约发包人投资的，以获得节约投资额收益的30%奖励给承包人。

##### 31、 确定变更价款

31.3 变更单价及变更价款工程师审核时间：变更单价监理工程师、发包人代表及审计工程师一般应在14天内予以确认，但不管确认时间长短，承包人的变更单价及变更价款必须在得到监理工程师、发包人代表、审计工程师签证确认后才予认可。

#### 九、竣工验收与结算

##### 32、 竣工验收

32.1 承包人提供完整竣工资料的约定：工程竣工后28天内提交2份竣工资料。__(1)施工中没有设计变更,施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章，提交发包人。(2)施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。(3)施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，可由发包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

#### 十、违约、索赔和争议

##### 35、  违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
    本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

协商解决。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：
发包人违约应承担通用条款约定责任或双方协商解决。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

协商解决。

双方约定的发包人其他违约责任：      ／

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：
如中标人不能在承诺工期内完成承包范围内的工程，则每拖延一天按中标价的万分之二支付违约金给招标人，最高扣至中标价的1.5%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：
若竣工验收综合评定工程质量达不到一次验收合格，则投标单位应承担违约责任，扣中标人中标价的3.0%作为违约金。_

双方约定的承包人其他违约责任： 
按实际发生情况双方协商。

##### 37、  争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
    (1) 请 _无锡建设行政主管部门_  调解；
    (2) 采取第  _一 种方式解决，并约定向 无锡 仲裁委员会提请仲裁。

#### 十一、其他

##### 38、  工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程： 
未经发包人同意，不得分包。

分包施工单位为：_____________________________________

##### 39、  不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：

##### 40、  保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：_ 发包人为施工场地内自有人员生命财产办理保险。

发包人委托承包人办理的保险事项： _无_

(2) 承包人投保内容： _承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。_

##### 41、  担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

- 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：________／________担保合同作为本合同附件。

- 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：_履约保函或保证金5万元。双方约定的其他担保事项：在合同中明确。

##### 46、  合同份数

46.1 双方约定合同副本份数：副本捌份

##### 47、 补充条款

- 本工程不得转包，如有转包，一经查实业主将扣除中标单位中标价的1％作为违约金，同时将取消该单位今后3年在江南大学的投标资格。

- 中标后项目经理不得调换，且保证常驻工地现场，施工期间离开现场需经甲方同意，若招标人抽查项目经理不在现场，将给予中标人每次2000元的经济制裁。项目班子成员的变更必须事先取得发包方的同意，未经发包方同意而变更班子成员将按承包方违约处罚，擅自变更项目经理及技术负责人处罚10万元，擅自变更其它成员处罚3万元，在合同实施中，发包人对不称职的项目班子成员有权要求承包方充实调整。

- 在中标人提供完整审计资料送审后，工程审计时间为60天，且必须与审计事务所及时核对工作量，否则耽误的时间顺延。

- 如果经审计后的审计核减率在10%以上（含10%），则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用；如果经审计后的审计核减率在8%-10%（含8%）之间，则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的80%；如果经审计后的审计核减率在5%-8%（含5%）之间，由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的50%；如果经审计后的审计核减率在5%以下，则审计费用不再由编制决算的施工单位承担。

- 结算时需经审计单位出具审计报告后工程款才能支付至95%。

## 第三章  合同文件格式

### 目    录

一、　合同协议书

二、　工程质量保修书

### 一、合同协议书

发包人：   江南大学

承包人：                              （全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：江南大学蠡湖校区南区实验楼废水处理工程

工程地点：  蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区内

工程内容：	按投标内容

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：	自筹

2、工程承包范围

承包范围：	（按中标内容填写）

承包内容：　　（按中标内容填写）

3、合同工期

开工日期： 　　　　　　按投标承诺

竣工日期： 　　　　　　按投标承诺

合同工期总日历天数  （中标工期填写） 天。

4、质量标准

工程质量标准：	（按中标单位承诺标准）

5、合同价款

金额（大写）：  （按中标价）                   元（人民币）

￥：                        　　　　　　　　　　　 元

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)招标文件及工程量清单（如有时）

(9)工程报价单或预算书

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1合同订立时间：        年        月         日

10.2合同订立地点：

10.3本合同双方约定                                        后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）

地        址：{招标人办公地址}	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电        话：{招标人电话}	电        话：

传        真：{招标人传真}	传        真：

开户银行：	开户银行：

帐        号：	帐        号：

邮政编码：    {招标人邮编}	邮政编码：

### 二、工程质量保修书

发包人（全称）：		江南大学

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对江南大学蠡湖校区南区实验楼废水处理工程（工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1) 所有工程为  壹   年；

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2.3其他项目保修期限约定按国家有关规定。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所用费用从质保金中扣除，如质保金不够的应及时支付给修理单位，否则一切责任由承包人自负。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：               /                     。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发    包    人（公章）：	承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：		法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

年    月   日	     年     月    日

# 第四章  评分细则

江南大学南区实验楼废水处理工程招标评分细则 09.7

| 评分方法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报价：40分。投标价比评标价（有效投标价的算术平均）每减少1%在基本分减0.5分，投标价比评标价每增加1%在基本分减1分。减分最高均不超过10分。 | 基本分40分 |  |  |  |  |  |
|  | 减分 |  |  |  |  |  |
| 二、工艺方案：20分。基本满足要求的得15分。如果工艺的工作原理及设计理念较先进，给予适当加分，同时出水指标更好也给予适当加分，如有一项不符合要求的扣1-2分。加分或减分最高不超过5分。 | 基本分15分 |  |  |  |  |  |
|  | 加减分 （±5） |  |  |  |  |  |
| 三、设备：10分。选用设备基本符合要求的得6分。若选用国内外主流品牌设备的适当加分，加分最高不超过4分。 | 基本分6分 |  |  |  |  |  |
|  | 加分 |  |  |  |  |  |
| 四、售后服务：20分。满足标书要求的得基本分15分，免费保修时间每延长1年加2分。加分最高不超过5分。 | 基本分15分 |  |  |  |  |  |
|  | 加分 |  |  |  |  |  |
| 五、市场占有情况，企业规模及信誉：10分。根据企业情况适当给分。 |  |  |  |  |  |  |
| 总分：满分100分 |  |  |  |  |  |  |

评委签名：